# Ejemplo de Planificación de un Proyecto

| Ejemplo de planificación de un proyecto |  |
| --- | --- |
| Proyecto | Implementación de una tienda en línea |
| Objetivo | Desarrollar e implementar una tienda en línea funcional que permita vender productos por internet, ampliar el alcance comercial y aumentar las ventas en un plazo de 3 meses. |
| Alcance | Incluye diseño del sitio web, configuración del catálogo, integración de pagos y envíos, pruebas de funcionamiento y capacitación básica al personal. |
| Cronograma | Actividad; Responsable; Duración. Análisis de requisitos; Jefe de proyecto; 1 semana. Diseño del sitio web; Diseñador web; 2 semanas. Desarrollo y programación; Desarrollador; 4 semanas. Pruebas del sistema; Equipo técnico; 1 semana. Lanzamiento; Jefe de proyecto; 1 día. |
| Recursos | Humanos: diseñador web, desarrollador, jefe de proyecto. Técnicos: computadoras, software de diseño, servidor web. Financieros: hosting, dominio y herramientas digitales. |
| Riesgos | Retrasos en el desarrollo, fallos técnicos durante las pruebas y cambios en los requisitos iniciales. |
| Plan de control | Reuniones semanales de seguimiento para evaluar avances, corregir desviaciones y asegurar el cumplimiento del cronograma. |
| Resultado esperado | Tienda en línea operativa, segura y lista para recibir pedidos y fortalecer la presencia digital de la empresa. |